## Slide 1
190703-190708工作进展汇报
袁琳 彭浩然 徐文浩 邱天勤
智慧生态

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
02
飞蛾计数器
自动计算图片中飞蛾数量并输出
智慧生态（虫情记录）
登录，记录基本信息及虫情，查看往期记录

## Slide 3
01
飞蛾计数器

## Slide 4
1打开此应用
2对粘虫板拍照
3程序自动
识别虫子
改善此步
的可能：
改成录像
4程序输出
虫子数量
改善此步的
可能：超过一
定数量提示
5结束应用
使用方法
（目前实现功能）

## Slide 5
a.硬编码解法
面积计数
（识别色块面积）
b.人工智能解法
轮廓计数
（识别虫子轮廓）
优点：
1、易实现 2、破损及重叠时计数误差
远小于轮廓计数 3、不需大量训练 4、
出现误识别时，对计数影响小
缺点：
1、背景板、虫子需确定 2、会被其他
虫子、树枝等干扰 3、需测量虫子、背
景板面积 4、大小不标准的虫子数量较
多时候会影响计数
程序计数的方法
优点：
1、不受其他虫子、树枝等干扰 2、对于
同种虫子，识别与其大小无关 3、不需测
量任何面积 4、背景板、虫子颜色可变
缺点：
1、涉及深度学习，需大量训练（至少200
只）2、虫子重叠、破损时虫子均不可识
别 3、虫子形状需确定 4、实现较难
5、一旦出现误识别，则误差较大

## Slide 6
a.粘虫板颜色、虫子颜色
及大小、种类是否恒定？
b.树枝、背景色会对颜色识
别产生干扰？板子弯曲且非
标准长方形，裁剪区域十分
困难？不同角度拍摄对计数
有影响？
c.虫子之间经常存在互相
重叠？阈值难以确定或轮
廓难以描述？
d.各计数方法均有系统误
差，本应用的容错程度？
目前主要难点

## Slide 7
其他层面
程序层面
设想层面
1、将已有的八张照片合并同类项为三张，预先进行人工计数（用于验证程序正确性）
2、适当处理图片，便于初代程序更好识别（先检验程序可行性再完善）
3、大量借阅、阅读编程相关文献，学习编程知识（c ++语言，python语言，basic语言，Android项目开发）
其他层面
1、查阅文献，提出多种计数方法
2、分析合理性及实施难度
3、将设想转化为具体任务
设想层面
1、查阅文献，寻找已有的类似程序
2、安装相关软件，搭载程序运行环境
3、开始写硬编码方法的程序
4、结束第一阶段程序的编写
5、用已有飞蛾图片测试程序可行性
6、第一组数据测试成功
7、修改针对预处理图片裁剪的代码，
减少对飞蛾的干扰且使切割准确
8、修改针对预处理图片归一化的代码
9、修改针对图片输入横竖的代码
10、程序剪枝，提高运算速度
程序层面
目前项目进展

## Slide 8
其他层面
程序层面
设想层面
1、设计应用的界面、logo等
2、搜集更多样本（虫子图片），以便程序进行深度学习
3、继续阅读编程相关文献，学习编程知识（c ++语言，python语言，basic语言，Android项目开发）
其他层面
1、查阅文献，寻找是否存在更合理、精确的计数方法
2、分析合理性及实施难度，评价是否需要修改目前的代码
3、设想程序新功能（eg.自动预警）
设想层面
1、继续优化硬编码方法的程序，减小误差
2、将程序尝试组入第二个项目之中
3、完成硬编码程序后，开始写人工智能方法的程序
4、获得更多样本，测试程序可行性
5、继续完善程序，减少误差干扰
程序层面
下周工作计划

## Slide 9
02
智慧生态（虫情记录）

## Slide 10
GPS定位
输入所在位置
查看往期虫情
进行虫情对比
记录具体日期
便于日后查看
拍照并将飞蛾计数
（嵌套项目1的功能）
账号登录
识别不同用户身份
给予不同权限
预期可实现功能

## Slide 11
1、找到相关程序代码
2、调试代码以便导入
1、设计功能
1、设计功能
2、评估各方法可行性
同项目一进展
1、设计功能
2、找到相关程序代码
各模块目前进展

## Slide 12
1、继续调试
2、导入程序
3、提出优化方法
（如常用观测点确定）
1、编写相关程序
2、设计使用界面
3、绘制应用logo
1、编写相关程序
2、设计使用界面
3、绘制应用logo
同项目一进展
1、使程序适配项目
2、设计使用界面
3、绘制应用logo
下周工作计划

## Slide 13
a. GPS是否使用已有代码？
如何导入应用中？是否对常
用观测点的定位进行优化？
b.具体日期由用户设定还是
程序自己确定？如何能实现
程序自己确定？
c.账号的权限如何确定？不
同用户有哪些不同权限？
d.虫情对比的表现形式？
目前主要难点

## Slide 14
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/
延时符
汇报完毕 敬请指正
袁琳 彭浩然 徐文浩 邱天勤
智慧生态

## Slide 15
智慧 生态